# Declaración de trabajo para el dron de entrega de ReleCloud

Una propuesta para una solución de entrega de vanguardia

# Introducción

ReleCloud es una startup tecnológica especializada en desarrollar soluciones innovadoras para el sector de entregas. Nos complace presentar nuestro producto más reciente, el dron de entrega de ReleCloud, una manera inteligente y eficaz de entregar productos a los clientes. El dron de entrega de ReleCloud es un dron ligero, autónomo y ecológico que puede transportar hasta 5 kg de carga y volar hasta 20 km con una sola carga. El dron está equipado con sensores avanzados, cámaras y software de inteligencia artificial que le permiten navegar por entornos urbanos complejos, evitar obstáculos y comunicarse con otros drones y humanos. El dron también se puede controlar de forma remota a través de una aplicación móvil o un panel web, donde el usuario puede supervisar el estado, la ubicación y el nivel de batería del dron. El dron de entrega de ReleCloud está diseñado para reducir los costes de entrega, el tiempo y la huella de carbono, al tiempo que mejora la satisfacción y la comodidad del cliente.

# Información general del producto

El dron de entrega de ReleCloud es un producto que consta de tres componentes principales: el hardware del dron, el software del dron y la plataforma en la nube. El hardware del dron es el dispositivo físico que lleva la carga y vuela al destino. El software del dron es el programa que se ejecuta en el dron y le permite realizar diversas tareas, como navegación, prevención de obstáculos, comunicación y autodiagnóstico. La plataforma en la nube es el servicio en línea que conecta el dron con el usuario y proporciona diversas características, como el control remoto, el almacenamiento de datos, el análisis y la seguridad. En la tabla siguiente se resumen las especificaciones técnicas del hardware y el software del dron.

Hardware del dron:

- Peso: 1,5 kg (sin carga)

- Dimensiones: 30 cm x 30 cm x 10 cm

- Capacidad de carga: 5 kg

- Capacidad de batería: 2000 mAh

- Autonomía de vuelo: 20 km

- Velocidad de vuelo: 40 km/h

- Propulsores: 4

- Sensores: GPS, IMU, cámara, ultrasonidos, infrarrojos, lidar

Software del dron:

- Sistema operativo: Linux

- Lenguaje de programación: Python

- Marco de IA: TensorFlow

- Algoritmo de navegación: SLAM

- Algoritmo de prevención de obstáculos: DWA

- Protocolo de comunicación: MQTT

- Algoritmo de autodiagnóstico: FMEA

Mapa de ruta del proyecto de dron de entrega

Fase 1: Diseño y creación de prototipos

Objetivo: Diseñar y crear prototipos de un dron de entrega que cumpla las especificaciones y los requisitos.

Duración: 3 meses

Resultados esperados:

Un documento de diseño detallado que describe los componentes de software y hardware del dron, sus interfaces y sus funciones.

Un prototipo de trabajo del dron que puede realizar tareas básicas como el despegue, el aterrizaje, el planeo y el movimiento en un entorno controlado.

Un plan de prueba que describe los métodos, criterios y métricas para evaluar el rendimiento y la funcionalidad del dron.

Riesgos y estrategias de mitigación:

Riesgo: el diseño de drones puede no cumplir las especificaciones o los requisitos debido a desafíos técnicos o factores imprevistos.

Mitigación: realiza un estudio de viabilidad y un análisis de mercado para validar las suposiciones de diseño e identificar los procedimientos recomendados y las soluciones.

Riesgo: es posible que el prototipo de dron no funcione según lo previsto o que encuentre fallos o errores durante la fase de prueba.

Mitigación: implementa un proceso riguroso de control de calidad y un algoritmo de autodiagnóstico para detectar y resolver cualquier problema o defecto.

Fase 2: Desarrollo y pruebas

Objetivo: Desarrollar y probar los componentes de hardware y software del dron e integrarlos en un sistema funcional.

Duración: 6 meses

Resultados esperados:

Un software de dron totalmente desarrollado que puede realizar tareas avanzadas como navegación, prevención de obstáculos, comunicación y autodiagnóstico.

Un hardware de dron totalmente desarrollado que es compatible con el software y la capacidad de carga.

Un sistema funcional que puede demostrar las funcionalidades y características del dron de entrega en varios escenarios y entornos.

Un informe de prueba que resume los resultados y los hallazgos de la fase de prueba y proporciona recomendaciones para mejorar.

Riesgos y estrategias de mitigación:

Riesgo: es posible que el software y los componentes de hardware del dron no sean compatibles o interoperables entre sí o con sistemas externos.

Mitigación: usa protocolos e interfaces estándar y bien documentados para los componentes de software y hardware y realiza pruebas de integración para garantizar una comunicación y coordinación fluidas y sin problemas.

Riesgo: el sistema de drones puede no funcionar bien o puede no cumplir las expectativas o los estándares en condiciones reales.

Mitigación: realiza pruebas exhaustivas y rigurosas en diferentes escenarios y entornos para evaluar el rendimiento y la confiabilidad del sistema de drones e identificar las lagunas o puntos débiles.

Fase 3: Implementación y evaluación

Objetivo: implementar y evaluar el sistema de dron de entrega en un proyecto piloto con clientes y partes interesadas seleccionados.

Duración: 3 meses

Resultados esperados:

Un sistema de dron de entrega implementado que puede proporcionar entrega rápida y eficaz> servicios a los clientes y partes interesadas en un área o dominio específico.

Un informe de evaluación que mide el impacto y los resultados del sistema de dron de entrega y proporciona comentarios e información sobre mejoras y escalado futuros.

Riesgos y estrategias de mitigación:

Riesgo: el sistema de dron de entrega puede enfrentarse a problemas técnicos u operativos o desafíos durante la fase de implementación.

Mitigación: proporciona la formación y el soporte técnico adecuados al personal y a los usuarios que utilizarán e interactuarán con el sistema de dron de entrega y supervisarán y solucionarán los problemas o incidentes que puedan surgir.

Riesgo: el sistema de dron de entrega puede no satisfacer a los clientes o a las partes interesadas o puede encontrarse con problemas legales o éticos.

Mitigación: ponte en contacto con los clientes y las partes interesadas de forma periódica y transparente y soluciona las preguntas o quejas que puedan tener. Sigue las leyes y reglamentos pertinentes y cumple los principios éticos y estándares del sistema de dron de entrega.